

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАОЙН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 04.04.2016 № 472-р/17

О внесении изменений в муниципальную

программу муниципального образования

Ломоносовский муниципальный

район Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования

и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры

и повышение энергоэффективности в Ломоносовском

муниципальном районе»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25.02.2014г. №218 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, от 14.04.2014г. №485 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», на основании решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 21.12.2016г. № 63 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:

 1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18.08.2014г. № 1336, изложив ее в новой редакции, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С.А. Годова.

Глава администрации А.О. Кондрашов

 Утверждена:

 Постановлением администрации
 муниципального образования

 Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от

 18.08.2014г. №1336

 (в редакции постановления администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 04.04.2017 № 472-р/17

 (приложение)

**Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе»**

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе».**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование муниципальной программы | **«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе»** (далее – муниципальная программа). |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет коммунального хозяйства и благоустройства администрации м**униципального образования**  Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Комитет коммунального хозяйства и благоустройства). |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел строительства и жилищных программ администрации м**униципального образования**  Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Отдел строительства и жилищных программ). |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Не используются. |
| Цели муниципальной программы | - Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры;- Обеспечение бесперебойной работы объектов коммунального хозяйства (тепловых источников, канализационных станций, водопроводных насосных станций). |
| Задачи муниципальной программы | - Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности (развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ломоносовского муниципального района;-  Повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - % тепловых источников, обеспеченных резервными автономными источниками электроснабжения;- % ВНС, КНС, ВОС, обеспеченных резервными автономными источниками электроснабжения;- % выполнения мероприятий по объектам коммунального хозяйства в рамках Приложения №24 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год» к Решению Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 21 декабря 2016 года № 63 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», (далее Приложение №24); |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации: 2015-2019 годы, реализация муниципальной программы осуществляется в один этап. |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий составляет: За счет местного бюджета:2015г. – 27 208,2 тыс. рублей;2016г. – 5 185,3 тыс. рублей;2017г. – 5 781,0 тыс. рублей; \*2018г. – 0 тыс. рублей; \*2019г. – 0 тыс. рублей; \*За счет бюджета Ленинградской области \*\*:2015г. – 25 706,5 тыс. рублей;2016г. – 15 985,8 тыс. рублей;2017г. – 0 тыс. рублей; 2018г. – 0 тыс. рублей; \*2019г. – 0 тыс. рублей; \*Итого:2015г. – 52 914,7 тыс. рублей;2016г. – 21 171,1 тыс. рублей;2017г. – 5 781,0 тыс. рублей; 2018г. – 0 тыс. рублей. \*2019г. – 0 тыс. рублей; \* \* объемы бюджетных ассигнований местного бюджета на 2018г., 2019г. на мероприятия капитального строительства объектов будут определены позднее, объем бюджетных ассигнований местного бюджета на 2018г. на покупку дизель-генератора будет определен в последующем финансовом году на основании коммерческих предложений с учетом индексации цен (в размере 10% местного бюджета при 90% софинансировании из областного бюджета Ленинградской области).\*\* учтено софинансирование из областного бюджета Ленинградской области в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013г. №400 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2018 годы», областным законом Ленинградской области от 22.12.2014г. №96-оз «Об областном бюджете Ленинграской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», областным законом Ленинградской области от 07.12.2015г. № 139-ОЗ в редакции закона от 07.07.2016 г. № 51-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий программы приведет:- К развитию системы коммунальной инфраструктуры, выполнению мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммунального хозяйства, поддержке и развитию объектов коммунального хозяйства в рамках Приложения №24;- К повышению качества надежности функционирования коммунальных систем за счет приобретения новых автономных источников электроснабжения.Полный перечень ожидаемых результатов реализации основных мероприятий муниципальной программы отображен в Приложении 2. |

1. **Общая характеристика текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства, основные проблемы и прогноз развития в рамках реализации муниципальной программы**

*ВВЕДЕНИЕ*

Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе» обеспечит развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры, бесперебойную работу объектов коммунального хозяйства (тепловых источников, канализационных станций, водопроводных насосных станций), повысит качество коммунальных услуг для населения, модернизацию этих объектов за счет внедрения энергосберегающих технологий и решение задач надежного и устойчивого функционирования объектов коммунального хозяйства на территории Ломоносовского муниципального района.

*ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ*

В настоящее время деятельность коммунального хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе характеризуется неудовлетворительным качеством предоставляемых коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа основных фондов коммунального хозяйства (техника, водопроводные сети, электросети, аварийное состояние канализационных сетей и очистных сооружений и т.д.);

- техническая отсталость коммунальной системы управления и оснащенности.

Следствием высокого износа и технологической отсталости основных фондов в коммунальном хозяйстве является неудовлетворительное качество коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры по Ломоносовскому муниципальному району ориентировочно составляет в среднем 80 %, физический износ сетей водопровода – 75 %, сетей канализации – 70 %, тепловых сетей – 75 %, электрических сетей – 80 %, оборудования водопроводных насосных станций – 70 %, трансформаторных подстанций – 75 %.

Высокий уровень износа и технологическая отсталость основных фондов коммунального хозяйства связаны с проводимой в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального обслуживания населения в обновлении и модернизации основных фондов, не формировала стимулов к сокращению затрат.

Повсеместно несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры даже минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей.

Вследствие высокого износа основных фондов тепловых и водопроводных сетей, ветхого состояния трубопроводов утечка и неучтенный расход воды в системах водоснабжения являются причиной неудовлетворительного обеспечения потребности населения питьевой водой и теплоснабжением домов в зимний период. Из-за отсутствия планового капитального ремонта комплекса очистных сооружений и возможности реконструкции эксплуатируемых очистных сооружений не обеспечиваются полное обеззараживание и очистка воды, стоки сбрасываются в открытые водоемы, и это обостряет экологическую обстановку в районе.

При этом стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. Действующий затратный метод формирования тарифов на услуги теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения с использованием нормативной рентабельности стимулирует коммунальное хозяйство к завышению собственных издержек.

Одной из главных причин износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для коммунальных хозяйств, поэтому у них нет возможности осуществлять проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунальных хозяйств снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

- значительно повысить качество предоставляемых коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- повысить рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территорий.

В условиях низкой надежности основного тепломеханического оборудования и систем водоснабжения, с целью предотвращения частых аварийных ситуаций необходимо предусмотреть обеспечение потребителей района (жилые и административные здания) бесперебойной работой объектов коммунального комплекса.

Оснащение объектов коммунального комплекса резервными автономными источниками электроснабжения позволит значительно сократить аварийные ситуации.

1. **Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритетными направлениями в сфере коммунального хозяйства, определенными Стратегией социально-экономического развития **муниципального образования**  Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на период до 2030 года, утвержденной Решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 30.03.2016 года №21, Прогнозом социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов являются:

- улучшение обслуживания жилищного фонда, за счет повышения качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снижение потребления энергетических ресурсов в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям, в результате модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- рациональное использование водных ресурсов, за счет модернизации систем водоотведения и водоснабжения;

- улучшение экологического состояния на территории Ломоносовского муниципального района.

1. **Цели, задачи, показатели (индикаторы), сроки и этапы реализации муниципальной программы**

*Основной целью Программы является:*

Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры, модернизация объектов коммунального комплекса, повышение качества коммунальных услуг для населения, обеспечение бесперебойной работы объектов коммунального хозяйства (тепловых источников, канализационных станций, водопроводных насосных станций) на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район.

*Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:*

Обеспечить выполнение мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов коммунальной и инженерной сферы в рамках Приложения №24, по закупке автономных резервных источников электроснабжения за счет средств местного и областного бюджета.

Повысить энергоэффективность коммунальной инфраструктуры.

*Прогноз конечных результатов:*

Прогнозируемыми конечными результатами муниципальной программы являются повышение качества предоставления коммунальных услуг населению за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкции уже существующих объектов с высоким уровнем износа или неэффективным функционированием и строительством новых объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение надежного функционирования тепловых источников, канализационных станций и водопроводных станций.

 *Срок реализации Программы:*

Реализация муниципальной программы планируется в один этап с 2015 по 2019 год.

1. **Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в Приложении 2 к муниципальной программе **муниципального образования**  Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области **«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе».**

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Приложении 3 к муниципальной программе **муниципального образования** Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области **«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе».**

1. **Характеристика основных мероприятий муниципальной программы**
2. *Строительство, модернизация и реконструкция объектов коммунальной и инженерной сферы.*

 **Д**анное мероприятие включает комплекс работ и услуг по проектированию, изысканию, строительству и реконструкции, включая другие сопутствующие работы и услуги инженерно-технического характера.

В 2017 году запланированы проектно-изыскательские работы, работы и услуги инженерно-технического характера, а именно корректировка проектной документации по объекту «Реконструкция системы водоснабжени п.Лебяжье Ломоносовского района Ленинградской области. 1 очередь. Строительство 2-х резервуаров чистой воды емкостью по 2000 м3 каждый и прокладка водопроводных сетей от ВНС до (.)3 из полиэтиленовых труб диаметром 280 мм.», технологическое присоединение энергопринимающих устройств по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений д.Яльгелево».

Перечень объектов коммунального хозяйства в рамках Приложения №24 формируется на очередной год в 4 квартале текущего года.

1. *Поддержка и развитие объектов коммунального хозяйства.*

 По данному мероприятию запланирована закупка автономных резервных источников электроснабжения (дизель-генераторов), с целью обеспечения социально-значимых объектов и объектов коммунального хозяйства автономными резервными источниками электроснабжения. Для обеспечения резервного электроснабжения тепловых источников необходимо использование дизель-генератора мощностью 400 кВт, для резервного электроснабжения канализационных станций и водопроводных насосных станций и водонапорных станций необходимо использование дизель-генератора мощностью 200 кВт. Закупку планируется осуществлять, начиная с 2016г. по 2018г., при условии софинансирования из областного бюджета Ленинградской области.

 Вышеуказанные мероприятия осуществляются организациями, определенными в порядке установленным ФЗ-44 от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в Приложении 1 к муниципальной программе **муниципального образования** Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области **«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе»;**

 Комитет коммунального хозяйства и благоустройства осуществляет общее руководство, координацию и управление за реализацией муниципальной программы. Отдел по строительству и жилищным программам осуществляет координацию и управление за реализацией мероприятия муниципальной программы «Строительство, модернизация и реконструкция объектов коммунальной и инженерной сферы».

1. **Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

Принятие дополнительных мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы **«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе» не требуется.**

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

 Объемы ресурсного обеспечения основных мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета и областного бюджета, которые определяют возможность успешной реализации указанных мероприятий приведены в Приложении 4 к муниципальной программе муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области **«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе».**

 *За счет местного бюджета:*

 2015г. – 27 208,2 тыс. рублей;

 2016г. – 5 185,3 тыс. рублей;

 2017г. – 5 781,0 тыс. рублей;

 2018г. – 0 тыс. рублей;

 2019г. – 0 тыс. рублей;

 *За счет областного бюджета:*

 2015г. – 25 706,5 тыс. рублей;

 2016г. – 15 985,8 тыс. рублей;

 2017г. – 0 тыс. рублей;

 2018г. – 0 тыс. рублей; \*

 2019г. – 0 тыс. рублей; \*

 Итого:

 2015г. – 52 914,7 тыс. рублей;

 2016г. – 21 171,1 тыс. рублей;

 2017г. – 5 781,0 тыс. рублей;

 2018г. – 0 тыс. рублей. \*

 2019г. – 0 тыс. рублей; \*

1. **Оценка эффективности муниципальной программы**

Эффективность реализации программы и использование выделенных на нее бюджетных средств обеспечивается за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- привлечения средств областного и местного бюджета;

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить:

- повышение качества и надежности коммунальных услуг;

- улучшение экологической ситуации в районе;

 **Оценка эффективности выполнения муниципальной программы по основным показателям**

 В целом эффективность реализации муниципальной программы оценивается по результатам достижения установленных индикаторов и показателей муниципальной программы по годам, по отношению к предыдущему году.

1. Эффективность выполнения муниципальной программы по мероприятию «Строительство, модернизация и реконструкция объектов коммунальной сферы» определяется в результате выполнения мероприятий по объектам коммунального хозяйства в рамках Приложения №24 в процентном выражении. Следует учитывать, что «результат выполнения» определяется по количеству объектов, включенных в Приложение №24 в рамках данной муниципальной программы, а не по объемам финансирования. Перечень объектов в рамках Приложения №24 формируется на очередной год в 4 квартале текущего года.

2. Эффективность выполнения муниципальной программы по мероприятию «Поддержка и развитие объектов коммунального хозяйства» определяется количеством объектов коммунального комплекса, обеспеченных автономными источниками электроснабжения в процентном выражении.

Высокому уровню эффективности соответствует значение показателя муниципальной программы, находящееся в интервале от 80 до 100%.

Удовлетворительному уровню эффективности соответствует значение показателя муниципальной программы, находящееся в интервале от 50 до 80%.

Неудовлетворительному уровню эффективности соответствует значение показателя муниципальной программы, находящееся в интервале от 0 до 50%.

Приложение 1

**к муниципальной программе муниципального образования**

 Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и**

 **инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в**

 **Ломоносовском муниципальном районе».**

Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный за реализацию | Год | Последствия нереализации основного мероприятия | Показатели муниципальной программы  |
| началареали зации | окончания реали зации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Строительство, модернизация и реконструкция объектов коммунальной сферы | Отдел строитель ства и жилищных программ  | 2015 | 2019 | Невыполнение мероприятий по объектам в рамках Приложения №24 в процентном выражении, как следствие ухудшение качества предоставления коммунальных услуг. | % выполнения мероприятий по объектам коммунального хозяйства в рамках Приложения №24 |
| 2. | Поддержка и развитие объектов коммунального хозяйства | Комитет коммунального хозяйства и благоустройства  | 2016 | 2019 | Отсутствие обеспечения бесперебойной работы объектов коммунльного комплекса. | % тепловых источников, обеспеченных резервными автономными источниками электроснабжения;% ВНС, КНС, ВОС, обеспеченных резервными автономными источниками электроснабжения. |

 Председатель комитета коммунального хозяйства и благоустройства А.Н. Баранов

Приложение 2

**к муниципальной программе муниципального образования**

 Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и**

 **инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в**

 **Ломоносовском муниципальном районе».**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме-рения | Значения показателей (индикаторов) |
| Базовый  период (2014 год) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1. | % тепловых источников, обеспеченных резервными автономными источниками электроснабжения | % | 50 | 50 | 66,67 | 83,33 | 100 |  100 |
| 2. | % ВНС, КНС, ВОС, обеспеченных резервными автономными источниками электроснабжения | % | 50 | 50 | 66,67 | 83,33 | 100 |    100 |
| 3. | % выполнения мероприятий по объектам коммунального хозяйства в рамках Приложения №24 | % | 75 | 80 | 100 | 100 | 0\* |  0\* |

 .

Председатель комитета коммунального хозяйства и благоустройства А.Н. Баранов

Приложение 3

**к муниципальной программе муниципального образования**

 Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и**

 **инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в**

 **Ломоносовском муниципальном районе»**

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета показателя

(индикатора) муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя [<6>](#Par451) | Временные характе ристики [<7>](#Par452) | Алгоритм формирования (формула) показателя иметодические пояснения [<8>](#Par453) | Метод сбора [<9>](#Par458) и номерформы отчетности | Объектнаблюдения |
|  1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1. | % выполнения мероприятий по объектам коммунального хозяйства в рамках Приложения №24 | % | Соотношение количества объектов в рамках Приложения №24, по которым выполнены запланированные мероприятия согласно условий контрактов к общему количеству объектов в рамках Приложения №24 | ежегодно | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Приложение №24 в 2014г. соответствует 4 шт., в 2015г. соответствует 5 шт., в 2016г. соответствует 4 шт., в 2017г. соответствует 2 шт., 2018, 2019гг. 0 шт. Количество объктов, согласно Приложению №24, по которым выполнены запланированные на n-год мероприятия, в соответствии с условиями контрактов в соответствии с годами 2014г.- 3 шт., 2015г.- 4 шт., 2016г.- 4 шт., 201г. 2 шт., 2018, 2019гг.-0 шт. Таким образом определяем % выполнения мероприятий по объектам в рамках Приложения №24 | Приложение №24 | Объекты в рамках Приложения №24 |
| 2. | % тепловых источников, обеспеченных резервными автономными источниками электроснабжения. | % | Соотношение количества автономных источников электроснабжения для обеспечения бесперебойной работы тепловых источников к условному показателю. | ежегодно | Количество тепловых источников, обеспечивающих тепловой энергией жилые и административные здания МО Ломоносовский муниципльный район Ленинградской области составляет 25 шт. При условии, что один автономный источник электроснабжения, мощностью 400 кВт способен обеспечить резервным питанием до 4-5 тепловых источников, соответственно «условный показатель» обслуживания 4,2 котельных равен 1, то есть Ко.т.и.=4,2/1, то есть 25/6. Количество автономных источников электроснабжения для обеспечения бесперебойной работы тепловых источников в 2014, 2015гг. составляет 3 шт., При условии, что в текущем и последующих годах будет закуплено по одному дизель-генератору, соответственно 4 шт. в 2016г., 5 шт. в 2017г., 6 шт. в 2018г., определяем % тепловых источников, обеспеченных резервными автономными источниками электроснабжения по формуле % = Кол. авт. ист. эл./Ко.т.и.\*100 |  | Тепловые источники |
| 3. | % ВНС, КНС, ВОС, обеспеченных резервными автономными источниками электроснабжения. | % | Соотношение количества автономных источников электроснабжения для обеспечения бесперебойной работы ВНС КНС ВОС к условному показателю. | ежегодно | Количество ВНС, КНС, ВОС, обеспечивающих водоснабжением и водоотведением жилые и администативные здания МО Ломоносовский муниципльный район Ленинградской области составляет 53 шт. При условии, что один автономный источник электроснабжения, мощностью 200 кВт способен обеспечить резервным питанием до 8-9 КНС, ВНС, ВОС, соответственно «условный показатель» обслуживания 8,8 котельных равен 1, то есть Ко.внс кнс вос = 8,8/1, то есть 52,8/6. Количество автономных источников электроснабжения для обеспечения бесперебойной работы ВНС, КНС и ВОС в 2014, 2015гг. составляет 3 шт. При условии, что в текущем и последующих годах будет закуплено по одному дизель-генератору, соответственно 4 шт. в 2016г., 5 шт. в 2017г., 6 шт. в 2018г., определяем % ВНС, КНС, ВОС, обеспеченных резервными автономными источниками электроснабжения по формуле % = Кол. внс.кнс вос./Ко.внс кнс вос.\*100. |  | ВНС, КНС, ВОС |

Председатель комитета коммунального хозяйства и благоустройства А.Н. Баранов

Приложение 4

к муниципальной программе муниципального образования

 Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и

 инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в

 Ломоносовском муниципальном районе».

План реализации муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы,****основного мероприятия** | Ответственныйисполнитель, участник | Срок  реализации | Годы реализа ции | Оценка расходов (тыс. руб.,  в ценах соответствующих лет) |
| Началореализации | Конец реализации | Всего | Феде-раль-ный бюд- жет | Област- ной бюджет Ленин- градскойобласти | Местный бюджет   | Прочиеисточ-ники финан-сиро- вания |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе».** | Комитет коммунального хозяйства и благоустройства, Отдел строительства и жилищных программ | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 2015г. | 52 914,70 | Х | 25 706,50 | 27 208,20 | Х |
| 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 2016г. | 21 171,10 | Х | 15 985,80 | 5 185,30 | Х |
| 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 2017г. | 5 781,00 | Х | 0 | 5 781,00 | Х |
| 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 2018г. | 0 | Х | 0 | 0 | Х |
|  |  | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 2019г. | 0 | Х | 0 | 0 | Х |
| 1.1. Строительство, модернизация и реконструкция объектов коммунальной сферы. | Отдел строительства и жилищных программ | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 2015г. | 52 914,70 | Х | 25 706,50 | 27 208,20 | Х |
| 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 2016г. | 15 404,80 | Х | 10 507,80 | 4 897,00 | Х |
| 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 2017г. | 5 251,00 | Х | 0 | 5 251,00 | Х |
| 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 2018г. | 0 | Х | 0 | 0 | Х |
|  |  | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 2019г. | 0 | Х | 0 | 0 | Х |
| 1.2. Поддержка и развитие объектов коммунального хозяйства. | Комитет коммунального хозяйства и благоустройства | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 2016г. | 5 766,30 | X | 5 478,00 | 288,30 | X |
|  |  | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 2017г. | 530,00 | X | X | 530,00 | X |
|  |  | 01.01.2018г | 31.12.2018г. | 2018г. |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.2019г | 31.12.2019г. | 2018г. |  |  |  |  |  |
|  Итого  |  |  |  |  | 79 866,80 | 0 | 41 692,30 | 38 174,50 | 0 |

Председатель комитета коммунального хозяйства и благоустройства А.Н. Баранов